O PEIRAO

Memoria del Proyecto Intermodular

Mateo Varela García

Desarrollo de Aplicaciones Web — 2º Curso

Centro de Formación Profesional Afundación

Abril 2026  ·  Versión 1.0

https://github.com/Mateo19vg/Proyecto.Peirao.git

Stack tecnológico: Django · Django REST Framework · React · Tailwind CSS · Open-Meteo API

# Índice de contenidos

| 1. | Descripción del proyecto y ámbito de implantación | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ¿Qué es O Peirao? | 3 |
| 1.2 | Tecnologías empleadas | 3 |
| 1.3 | Usuarios objetivo | 3 |
| 1.4 | Ámbito de implantación | 3 |
| 1.5 | Evolución futura prevista | 3 |
| 2. | Temporalización del proyecto y fases de desarrollo | 4 |
| 2.1 | Planificación general | 4 |
| 2.2 | Diagrama de Gantt | 4 |
| 2.3 | Diagrama PERT | 4 |
| 2.4 | Retos y aprendizajes | 4 |
| 3. | Requisitos hardware y software | 5 |
| 3.1 | Requisitos del servidor / máquina de desarrollo | 5 |
| 3.2 | Requisitos del cliente (navegador) | 5 |
| 3.3 | Requisitos software del servidor | 5 |
| 4. | Arquitectura de la aplicación | 6 |
| 4.1 | Arquitectura general — Tipo 3 (React + API REST Django) | 6 |
| 4.2 | Estructura de ficheros | 6 |
| 4.3 | Diagrama de componentes React | 6 |
| 4.4 | Diagrama de secuencia — Flujo de predicción | 6 |
| 4.5 | Pantallas de la aplicación | 7 |
| 4.6 | Diseño responsivo | 7 |
| 4.7 | Especificación OpenAPI de la fachada REST | 7 |
| 5. | Descripción de datos y fragmentos de código relevantes | 8 |
| 5.1 | Diagrama SQL — Modelos Django | 8 |
| 5.2 | Algoritmo de predicción — services.py | 8 |
| 5.3 | Llamadas a Open-Meteo — dos APIs simultáneas | 8 |
| 5.4 | Gestión de estado en Log.jsx — filtros y paginación | 9 |
| 5.5 | Envío condicional multipart/JSON en AddCaptura.jsx | 9 |
| 6. | Conclusiones | 10 |
| 7. | Referencias y recursos | 10 |

# 1. Descripción del proyecto y ámbito de implantación

## 1.1 ¿Qué es O Peirao?

O Peirao ("El Muelle" en gallego) es una aplicación web full-stack orientada a aficionados a la pesca deportiva. Su nombre evoca el punto de partida de toda jornada de pesca: el muelle desde el que se sale a faenar. La aplicación permite a los usuarios:

- Consultar predicciones de idoneidad para pescar una especie concreta en un lugar específico, combinando datos meteorológicos en tiempo real con los rangos óptimos de cada especie.

- Llevar un diario digital de capturas, con campos como especie, spot, fecha, hora, peso, longitud, notas y foto.

- Gestionar un catálogo de especies de pez y lugares de pesca (spots), con coordenadas GPS.

La aplicación responde a una necesidad real: los pescadores deportivos toman decisiones sobre cuándo y dónde salir basándose en su experiencia o en aplicaciones meteorológicas genéricas. O Peirao unifica ambas fuentes de información — condiciones del tiempo y conocimiento sobre la especie objetivo — en una única herramienta personalizada.

## 1.2 Tecnologías empleadas

| Capa | Tecnología | Función principal |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django REST Framework | API REST, modelos, lógica de negocio |
| Frontend | React + Vite + Tailwind CSS | Interfaz de usuario, consumo de la API |
| Base de datos | SQLite (producción: PostgreSQL) | Persistencia de datos |
| API externa | Open-Meteo (gratuita, sin clave) | Datos meteorológicos en tiempo real |
| Control de versiones | Git / GitLab | Historial de cambios, entregas periódicas |

## 1.3 Usuarios objetivo

El público principal es el pescador deportivo aficionado con acceso a un dispositivo con navegador web. La interfaz está diseñada para ser intuitiva y usable desde móvil, tablet o escritorio gracias al diseño responsivo con Tailwind CSS.

## 1.4 Ámbito de implantación

En su versión actual, la aplicación se despliega en modo local (localhost) con fines académicos. La arquitectura desacoplada backend/frontend y el uso de SQLite permiten una migración sencilla a un servidor en producción (por ejemplo, con PostgreSQL, Gunicorn y Nginx) sin modificar el código de la aplicación.

## 1.5 Evolución futura prevista

- Sistema de autenticación con cuentas de usuario: cada pescador tendría su propio diario privado.

- Historial de predicciones para comparar condiciones pasadas con capturas registradas.

- Soporte para más variables meteorológicas: fase lunar, presión barométrica, corrientes marinas.

- Aplicación móvil nativa (React Native) reutilizando la misma API REST.

# 2. Temporalización del proyecto y fases de desarrollo

## 2.1 Planificación general

El proyecto se planificó en 50 horas distribuidas a lo largo de aproximadamente 5 semanas, compaginando su desarrollo con las clases del ciclo. A continuación se detallan las fases principales:

| Fase | Actividad | Horas | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Análisis y diseño: definición de modelos, wireframes, elección de tecnologías | 6h | 1 |
| F2 | Configuración del entorno: Django, React, Vite, Tailwind, DRF, proxy | 4h | 1 |
| F3 | Desarrollo del backend: modelos, serializers, endpoints CRUD de especies y spots | 8h | 2 |
| F4 | Integración Open-Meteo: services.py, llamadas a API marina y atmosférica | 6h | 2-3 |
| F5 | Algoritmo de puntuación y endpoint /api/prediccion/ | 4h | 3 |
| F6 | Desarrollo del frontend: páginas Home, Predictor, Log, AddCaptura | 12h | 3-4 |
| F7 | Funcionalidades avanzadas: paginación, filtros, preview de foto, multipart | 5h | 4 |
| F8 | Pruebas, corrección de errores y ajustes de UX | 3h | 5 |
| F9 | Redacción de la memoria y README | 2h | 5 |
|  | TOTAL | 50h | 5 semanas |

## 2.2 Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt — Semanas 1 a 5 (cada columna representa una semana del ciclo de desarrollo)

| Fase / Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 — Análisis y diseño | ████ |  |  |  |  |
| F2 — Configuración entorno | ████ |  |  |  |  |
| F3 — Backend CRUD |  | ████ |  |  |  |
| F4 — Integración Open-Meteo |  | ██ | ██ |  |  |
| F5 — Algoritmo predicción |  |  | ████ |  |  |
| F6 — Frontend (4 páginas) |  |  | ██ | ██ |  |
| F7 — Funcionalidades avanzadas |  |  |  | ████ |  |
| F8 — Testing y corrección |  |  |  |  | ██ |
| F9 — Memoria y README |  |  |  |  | ██ |

## 2.3 Diagrama PERT

Diagrama PERT — dependencias, tiempos característicos (ES/EF/LS/LF), holgura y ruta crítica.

Tabla de precedencias PERT:

| Fase | Actividad | Dur. (h) | Predec. | ES | EF | Holgura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Análisis y diseño | 6 | — | 0 | 6 | 0 |
| F2 | Configuración entorno | 4 | F1 | 6 | 10 | 0 |
| F3 | Backend CRUD | 8 | F2 | 10 | 18 | 0 |
| F4 | Integración Open-Meteo | 6 | F3 | 18 | 24 | 0 |
| F5 | Algoritmo predicción | 4 | F4 | 24 | 28 | 0 |
| F6 | Frontend (4 páginas) | 12 | F2, F3, F5 | 28 | 40 | 0 |
| F7 | Funcionalidades avanz. | 5 | F6 | 40 | 45 | 0 |
| F8 | Pruebas y correcciones | 3 | F3, F5, F6, F7 | 45 | 48 | 0 |
| F9 | Memoria y README | 2 | F8 | 48 | 50 | 0 |

Ruta crítica: F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → F6 → F7 → F8 → F9 (duración total: 50 horas). Todas las fases tienen holgura cero, lo que significa que cualquier retraso en cualquier fase afecta directamente a la fecha de entrega. El camino más corto alternativo (F1→F2→F3→F8→F9) solo dura 23 horas, muy por debajo de la ruta crítica.

## 2.4 Retos encontrados

A continuación se describen los principales obstáculos técnicos encontrados durante el desarrollo y cómo se superaron:

Integración de Open-Meteo: La API marina y la atmosférica tienen estructuras de respuesta distintas y endpoints separados. Fue necesario leer con detenimiento la documentación, gestionar los casos en que la API marina no devuelve datos (zonas de interior sin costa) y combinar ambas respuestas en un único diccionario Python antes de pasarlo al algoritmo de puntuación.

Proxy de Vite y CORS: Configurar el proxy para que el frontend en el puerto 5173 se comunicara con el backend Django en el puerto 8000 sin errores CORS fue el primer obstáculo real del proyecto. La solución con vite.config.js resuelve el problema en desarrollo, pero requirió entender la diferencia entre el entorno de desarrollo (proxy transparente) y el de producción (donde se necesitaría Nginx o un CORS configurado explícitamente).

Formulario multipart con foto: El endpoint de creación de capturas acepta tanto JSON como multipart/form-data dependiendo de si el usuario adjunta una foto. Implementar la lógica condicional en el frontend (detectar si form.foto es un objeto File o null) y en el serializer de Django (donde ImageField procesa correctamente ambos formatos) supuso un reto inesperado que requirió varias iteraciones de prueba y error.

Paginación y filtros combinados: Mantener el estado de los filtros activos al cambiar de página, y resetear automáticamente a la página 1 al modificar cualquier filtro, requirió una gestión de estado cuidadosa con useState y useEffect en React. La solución final usa dos useEffect independientes: uno que observa [pagina, filtros] y lanza la llamada a la API, y otro que observa solo [filtros] y resetea la página a 1.

## 2.5 Aprendizajes obtenidos

Los retos anteriores generaron los siguientes aprendizajes duraderos que se aplicarán en futuros proyectos:

Diseño de APIs externas heterogéneas: Trabajar con dos APIs con formatos de respuesta distintos enseñó a abstraer la capa de comunicación en un módulo independiente (services.py), separando la lógica de negocio del acceso a datos externos. Este patrón de código es directamente exportable a cualquier proyecto que consuma APIs de terceros.

Arquitectura desacoplada y entornos de desarrollo/producción: Entender la diferencia entre el proxy de Vite (solo útil en desarrollo) y la configuración CORS real (necesaria en producción) consolidó la comprensión de cómo funciona una arquitectura frontend/backend separada en los distintos entornos de despliegue.

Gestión de formularios complejos en React: El formulario multipart enseñó que no todos los datos son texto plano: los archivos binarios requieren un tratamiento distinto tanto en el cliente como en el servidor. Se aprendió a usar FormData y a detectar dinámicamente el Content-Type adecuado según el tipo de dato.

Estado derivado y efectos reactivos en React: La paginación con filtros consolidó el uso correcto de useEffect con dependencias precisas. Aprender que el estado de la página es estado derivado de los filtros (y por tanto debe resetearse cuando estos cambian) fue una lección importante sobre el flujo de datos unidireccional de React.

Diseño responsivo con Tailwind CSS: Aprender la filosofía mobile-first de Tailwind desde cero resultó muy productivo. Las clases responsivas (sm:, md:, lg:) permiten definir el diseño adaptativo directamente en el HTML, sin necesidad de media queries CSS separadas, lo que hace el código más limpio y mantenible.

# 3. Requisitos hardware y software

## 3.1 Requisitos del servidor / máquina de desarrollo

| Componente | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Dual-core 1.5 GHz (x64) | Quad-core 2.5 GHz o superior |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB o más |
| Espacio en disco | 500 MB libres | 2 GB (para entorno virtual, node_modules, media) |
| Sistema operativo | Ubuntu 20.04 / Windows 10 / macOS 12 | Ubuntu 22.04 LTS / macOS 14 |
| Tarjeta gráfica | Integrada (solo renderizado 2D) | Dedicada (mayor fluidez en mapas Leaflet) |
| Conexión a Internet | Requerida (Open-Meteo API) | Banda ancha ≥ 10 Mbps |

## 3.2 Requisitos del cliente (navegador)

| Navegador | Versión mínima | Soporte |
| --- | --- | --- |
| Google Chrome | 110 | Completo |
| Mozilla Firefox | 110 | Completo |
| Microsoft Edge | 110 | Completo |
| Safari | 16 | Completo |
| Internet Explorer | Cualquier versión | No soportado |

## 3.3 Requisitos software del servidor

| Componente | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11 | Lenguaje del backend |
| Django | 5.0 | Framework web backend |
| Django REST Framework | 3.15 | Construcción de la API REST |
| Pillow | 10 | Procesamiento de imágenes (fotos de capturas) |
| Requests | 2.31 | Llamadas HTTP a Open-Meteo desde el backend |
| Node.js | 20 LTS | Entorno de ejecución para el frontend |
| npm | 10 | Gestión de dependencias del frontend |
| React | 18 | Biblioteca de interfaz de usuario |
| Vite | 5 | Bundler y servidor de desarrollo del frontend |
| Tailwind CSS | 3 | Framework de estilos utility-first |
| Axios | 1.6 | Cliente HTTP para peticiones del frontend |
| React Router DOM | 6 | Enrutamiento en el frontend (SPA) |
| Git | 2.40 | Control de versiones |
| Visual Studio Code | 1.88 | Editor de código (backend y frontend) |
| Servidor (desarrollo) | localhost | Django dev server (8000) + Vite (5173) |

# 4. Arquitectura de la aplicación

## 4.1 Arquitectura general — Tipo 3 (React + API REST Django)

O Peirao sigue la modalidad Tipo 3 del proyecto intermodular: un frontend en React que consume una API REST construida con Django. Ambos proyectos son independientes y se comunican exclusivamente a través de HTTP.

Flujo de comunicación: Navegador (React, puerto 5173) → proxy Vite → Django DRF (puerto 8000) → SQLite / Open-Meteo API

## 4.2 Estructura de ficheros

### Backend (Django)

| Archivo / Carpeta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| manage.py | Comando principal de Django |
| requirements.txt | Dependencias Python del proyecto |
| core/settings.py | Configuración global: INSTALLED_APPS, MEDIA_ROOT, REST_FRAMEWORK |
| core/urls.py | Raíz del enrutamiento: incluye api.urls y sirve /media/ |
| api/models.py | Definición de las tablas: Especie, Spot, Captura |
| api/serializers.py | Conversión modelo ↔ JSON para la API REST |
| api/views.py | Lógica de cada endpoint (ViewSets + APIView) |
| api/services.py | Llamadas a Open-Meteo + algoritmo de puntuación |
| api/urls.py | Enrutamiento de la API con DefaultRouter |
| api/fixtures/initial_data.json | Datos de ejemplo para carga inicial |

### Frontend (React + Vite)

| Archivo / Carpeta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| vite.config.js | Proxy de desarrollo: /api/* → http://localhost:8000 |
| src/App.jsx | Configuración de React Router: define las 4 rutas |
| src/services/api.js | Centraliza todas las llamadas HTTP con Axios |
| src/components/Navbar.jsx | Barra de navegación compartida entre páginas |
| src/pages/Home.jsx | Página de inicio con tarjetas de navegación |
| src/pages/Predictor.jsx | Formulario de predicción + visualización del resultado |
| src/pages/Log.jsx | Historial de capturas con filtros y paginación |
| src/pages/AddCaptura.jsx | Formulario para registrar una nueva captura |

## 4.3 Diagrama de componentes React

Jerarquía de componentes React por página. Los estados principales (●) se indican junto al componente que los gestiona.

| Página / Componente | Estado principal (●) | Props recibidas |
| --- | --- | --- |
| App.jsx | — (solo rutas) | — |
| └─ Navbar.jsx | — | — |
| └─ Home.jsx | — | — |
| └─ Predictor.jsx ● | spotId, especieId, prediccion, loading | — |
| └─ (select spot) | — | spots[], spotId, onChange |
| └─ (select especie) | — | especies[], especieId, onChange |
| └─ (ResultadoCard) | — | prediccion |
| └─ Log.jsx ● | capturas, filtros, pagina, total | — |
| └─ (FiltroBar) | — | filtros, onChange |
| └─ (CapturaCard) | — | captura, onDelete |
| └─ (Paginacion) | — | pagina, total, onChange |
| └─ AddCaptura.jsx ● | form, preview, loading | — |
| └─ (ImagePreview) | — | src |

## 4.4 Diagrama de secuencia — Flujo de predicción

Diagrama de secuencia: el usuario solicita una predicción de pesca desde la página Predictor.jsx

| Paso | Actor | Acción / Evento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuario | Selecciona un Spot y una Especie en los desplegables |
| 2 | Usuario | Pulsa el botón 'Ver predicción' |
| 3 | Predictor.jsx | onClick → llama a api.getPrediccion(spotId, especieId) |
| 4 | api.js (Axios) | GET /api/prediccion/?spot_id=X&especie_id=Y → proxy Vite → Django |
| 5 | api/views.py | PrediccionView.get() → extrae parámetros del query string |
| 6 | api/services.py | calcular_prediccion() → llama a Open-Meteo (API atmosférica + marina) |
| 7 | Open-Meteo | Devuelve temperatura del aire, viento, temperatura del mar, oleaje |
| 8 | api/services.py | calcular_puntuacion() → compara con rangos óptimos de la especie |
| 9 | api/views.py | Serializa y devuelve JSON con condiciones + puntuación + resumen |
| 10 | Predictor.jsx | useState(prediccion) actualizado → React re-renderiza |
| 11 | ResultadoCard | Muestra barra de puntuación y tarjetas de datos meteorológicos |

## 4.5 Pantallas de la aplicación

La aplicación consta de 4 páginas principales, accesibles desde la barra de navegación:

| Página | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Home | / | Página de inicio con tarjetas de acceso rápido a Predictor y Log |
| Predictor | /predictor | Selector de spot + especie → predicción en tiempo real con puntuación visual |
| Log de capturas | /log | Tabla paginada de capturas con filtros por especie, spot y búsqueda de texto |
| Añadir captura | /add | Formulario con validación, preview de foto y envío multipart/JSON |

## 4.6 Diseño responsivo

La interfaz se ha diseñado con la filosofía mobile-first de Tailwind CSS. Las clases responsivas (sm:, md:, lg:) garantizan que el layout se adapta a cualquier dispositivo:

- Móvil (< 640px): columna única, botones de ancho completo, tabla de capturas en tarjetas apiladas.

- Tablet (640–1024px): grid de 2 columnas en la página Home y en los formularios.

- Escritorio (> 1024px): layout de 3 columnas en Home, tabla clásica en Log con todas las columnas visibles.

No se usan media queries CSS manuales: toda la adaptación se gestiona con las utilidades responsivas de Tailwind, lo que hace el código más limpio y mantenible.

## 4.7 Especificación OpenAPI de la fachada REST

Explorable en tiempo real en http://localhost:8000/api/ (DRF Browsable API)

| Método | Endpoint | Tipo de parámetro | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/especies/ | — | Lista todas las especies |
| POST | /api/especies/ | Body JSON | {"nombre":"Lubina","temp_agua_min":12,"temp_agua_max":19,"viento_max":25} |
| GET | /api/especies/{id}/ | Path param: id | Detalle de una especie |
| PUT | /api/especies/{id}/ | Path param + Body JSON | Actualización completa |
| DELETE | /api/especies/{id}/ | Path param: id | Elimina la especie |
| GET | /api/spots/ | — | Lista todos los spots |
| POST | /api/spots/ | Body JSON | {"nombre":"Baiona P-1","tipo":"mar","latitud":42.12,"longitud":-8.84} |
| GET | /api/spots/{id}/ | Path param: id | Detalle de un spot |
| PUT | /api/spots/{id}/ | Path param + Body JSON | Actualización completa |
| DELETE | /api/spots/{id}/ | Path param: id | Elimina el spot |
| GET | /api/capturas/ | Query params opcionales | Lista paginada (10/pág), filtros por especie, spot, search |
| POST | /api/capturas/ | Body multipart o JSON | multipart/form-data (con foto): campos especie, spot, fecha, hora + foto (File). JSON (sin foto): {"especie":1,"spot":5,"fecha":"2025-06-01","hora":"08:30"} |
| DELETE | /api/capturas/{id}/ | Path param: id | Elimina la captura |
| GET | /api/prediccion/ | Query params: spot_id, especie_id | Predicción de idoneidad de pesca en tiempo real |

# 5. Descripción de datos y fragmentos de código relevantes

## 5.1 Diagrama SQL — Modelos Django

La base de datos tiene 3 tablas. Captura relaciona Especie y Spot con claves foráneas (relación N:1 desde Captura hacia cada una).

| Tabla | Campo | Tipo Python/SQL | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Especie | id | AutoField / INTEGER PK | AUTO_INCREMENT |
|  | nombre | CharField(100) / VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL |
|  | temp_agua_min | FloatField / REAL | NOT NULL |
|  | temp_agua_max | FloatField / REAL | NOT NULL |
|  | viento_max | FloatField / REAL | NOT NULL |
|  | descripcion | TextField / TEXT | NULLABLE |
| Spot | id | AutoField / INTEGER PK | AUTO_INCREMENT |
|  | nombre | CharField(100) / VARCHAR(100) | NOT NULL |
|  | tipo | CharField(20) / VARCHAR(20) | Choices: mar/río/embalse/lago |
|  | latitud | FloatField / REAL | NOT NULL |
|  | longitud | FloatField / REAL | NOT NULL |
|  | descripcion | TextField / TEXT | NULLABLE |
| Captura | id | AutoField / INTEGER PK | AUTO_INCREMENT |
|  | especie_id | ForeignKey → Especie | ON DELETE CASCADE |
|  | spot_id | ForeignKey → Spot | ON DELETE CASCADE |
|  | fecha | DateField / DATE | NOT NULL |
|  | hora | TimeField / TIME | NOT NULL |
|  | peso_kg | FloatField / REAL | NULLABLE |
|  | longitud_cm | FloatField / REAL | NULLABLE |
|  | temperatura_agua | FloatField / REAL | NULLABLE |
|  | velocidad_viento | FloatField / REAL | NULLABLE |
|  | notas | TextField / TEXT | NULLABLE |
|  | foto | ImageField / VARCHAR(100) | NULLABLE, guardado en media/capturas/ |

## 5.2 Algoritmo de predicción — services.py

El fragmento más representativo del backend es la función calcular_puntuacion(). Recibe un objeto especie (con sus rangos óptimos) y un diccionario condiciones (obtenido de Open-Meteo). El tipo de retorno es un entero entre 0 y 100.

Pseudocódigo de calcular_puntuacion(especie, condiciones): puntuacion ← 100 temp_agua ← condiciones['temperatura_agua'] # float, en °C viento ← condiciones['velocidad_viento'] # float, en km/h SI temp_agua < especie.temp_agua_min: diferencia ← especie.temp_agua_min - temp_agua # float penalizacion ← min(diferencia * 4, 40) # máximo 40 puntos puntuacion ← puntuacion - penalizacion SI temp_agua > especie.temp_agua_max: diferencia ← temp_agua - especie.temp_agua_max penalizacion ← min(diferencia * 4, 40) puntuacion ← puntuacion - penalizacion SI viento > especie.viento_max: exceso ← viento - especie.viento_max penalizacion ← min(exceso * 2, 40) puntuacion ← puntuacion - penalizacion RETORNAR max(puntuacion, 0) # nunca negativo

Análisis de tipos y flujo:

- temp_agua y viento son float (número decimal). La diferencia entre ellos y los umbrales de la especie también es float.

- penalizacion se calcula como float pero se recorta a un máximo de 40 con la función min() nativa de Python.

- La función max(puntuacion, 0) al final garantiza que el resultado nunca sea negativo (tipo int o float, siempre ≥ 0).

- El algoritmo es lineal: no hay bucles, solo tres condicionales independientes (if/elif no aplica, pues temperatura y viento son penalizaciones acumulativas).

## 5.3 Llamadas a Open-Meteo — dos APIs simultáneas

La función obtener_condiciones(spot) en services.py hace dos peticiones HTTP a APIs distintas y combina los resultados en un único diccionario Python:

Flujo de obtener_condiciones(spot): 1. Construir URL atmosférica con latitud y longitud del spot → GET api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=X&longitude=Y → Parámetros: temperature_2m, wind_speed_10m, weathercode → Tipo respuesta: dict JSON con clave 'current_weather' 2. Construir URL marina con las mismas coordenadas → GET marine-api.open-meteo.com/v1/marine?latitude=X&longitude=Y → Parámetros: sea_surface_temperature, wave_height → Tipo respuesta: dict JSON con clave 'hourly' 3. Extraer valores del momento actual: temperatura_aire ← float (puede ser None si la API falla) velocidad_viento ← float (puede ser None) temperatura_agua ← float (None en spots de interior sin costa) altura_olas ← float (None en spots sin datos marinos) 4. Retornar dict con los 4 valores → Si temperatura_agua es None → el algoritmo usa solo temp_aire y viento

La gestión de None es clave: los spots de río o embalse no tienen temperatura marina. El algoritmo de puntuación comprueba si el valor es None antes de aplicar la penalización de temperatura del agua.

## 5.4 Gestión de estado en Log.jsx — filtros y paginación

La página Log.jsx es la más compleja del frontend en cuanto a gestión de estado. Tiene 4 estados interrelacionados:

- capturas: array de objetos (tipo: Captura[]) → la lista que se muestra en pantalla.

- pagina: número entero (int) → página actual de la paginación, empieza en 1.

- total: número entero → total de capturas que cumplen los filtros (devuelto por la API en el campo count).

- filtros: objeto {especie: string, spot: string, search: string} → los filtros activos.

Pseudocódigo del useEffect principal de Log.jsx: useEffect ejecutar cuando [pagina, filtros] cambien: params ← {} # objeto vacío SI filtros.especie !== '': params.especie ← filtros.especie # string → int en el servidor SI filtros.spot !== '': params.spot ← filtros.spot SI filtros.search !== '': params.search ← filtros.search params.page ← pagina # int respuesta ← AWAIT getCapturas(params) # llamada async a Axios capturas ← respuesta.results # array de objetos total ← respuesta.count # int Cuando filtros cambian → resetear pagina a 1 (useEffect separado)

El reset de página al cambiar filtros se gestiona en un useEffect independiente que observa solo filtros. Cuando el usuario cambia un filtro, este efecto corre primero y establece pagina = 1, lo que a su vez dispara el efecto principal con los nuevos parámetros.

## 5.5 Envío condicional multipart/JSON en AddCaptura.jsx

El formulario de añadir captura cambia el formato de la petición HTTP según si el usuario ha adjuntado una foto o no. Esto se gestiona con la siguiente lógica:

Pseudocódigo de handleSubmit en AddCaptura.jsx: SI form.foto ES un objeto File: data ← new FormData() # objeto binario PARA CADA campo EN form: data.append(campo, valor) # incluye el File en binario Content-Type ← 'multipart/form-data' SI NO: data ← JSON.stringify(form) # string JSON Content-Type ← 'application/json' respuesta ← AWAIT createCaptura(data) SI respuesta.ok: navigate('/log') # redirige a la lista

En el backend (serializer de Django), el campo foto usa ImageField, que DRF procesa correctamente en ambos formatos. Si no se envía foto, el campo queda como null en la base de datos y el frontend muestra un icono genérico en su lugar.

# 6. Conclusiones

O Peirao ha sido el proyecto más completo desarrollado durante el ciclo formativo. Ha supuesto integrar por primera vez en un único trabajo todas las capas de una aplicación web moderna: diseño de base de datos, API REST, lógica de negocio, consumo de APIs externas y frontend interactivo.

Los objetivos iniciales se han cumplido: la aplicación es funcional, responsiva y desplegable. El mayor aprendizaje ha sido entender cómo las piezas encajan en la arquitectura desacoplada frontend/backend, y cómo la gestión de estado en React determina la experiencia del usuario.

El nombre O Peirao tiene también un significado personal: en Galicia, el muelle es el punto de encuentro entre el pescador y el mar. Esta aplicación pretende ser ese punto de encuentro entre los datos y la intuición del pescador.

# 7. Referencias y recursos

- Documentación oficial de Django: https://docs.djangoproject.com/

- Django REST Framework: https://www.django-rest-framework.org/

- React — Documentación oficial: https://react.dev/

- Vite: https://vitejs.dev/

- Tailwind CSS: https://tailwindcss.com/docs/

- Open-Meteo API (gratuita, sin clave): https://open-meteo.com/

- Open-Meteo Marine API: https://open-meteo.com/en/docs/marine-weather-api

- Axios: https://axios-http.com/

- React Router v6: https://reactrouter.com/